ПРОЕКТ Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения Березняковское

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования сельское поселение** **Березняковское**

 **на 2018-2022 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Березняковское**

 **на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Березняковское на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Березняковское |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Березняковское |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Березняковское |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Березняковское |
| Задачи Программы  | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Березняковское; - повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Березняковское;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Березняковское;- уменьшение времени реализации мероприятий по текущему и аварийному ремонту систем уличного освещения и удалению аварийных деревьев;- увеличение доли модернизации и энергоэффективности систем уличного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансовых средств 8564,13 тыс. руб., из них:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 6680 рублей 02 коп.;местный бюджет – 1884 рубля 11 коп.  |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты:увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения;достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в сельском поселении Березняковское**

Благоустройство территории сельского поселения Березняковское является одной из актуальных проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Для решения данной проблемы, был проведен анализ существующего положения благоустройства территории поселения.

Важными вопросами являются благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования сельского поселения Березняковское.

Площадь территории муниципального образования сельское поселение Березняковское – 21921га.

В состав сельского поселения входят 32 (тридцать два) населенных пункта:

– 3 поселка – Беликово, Зеленая Дубрава, Листвянка;

– 3 села – Бужаниново, Дерюзино, Сватково;

– 26 деревень – Березняки, Бобошино, Ботово, Взгляднево, Воронино, Гагино, Гальнево, Дивово, Дубининское, Душищево, Истомино, Козицино, Леоново, Малинники, Марино, Митино, Никульское, Путятино, Редриковы Горы, Слабнево, Слободка, Слотино, Суропцово, Терпигорьево, Шубино, Яковлево с общим количеством проживающих по состоянию на 01.01.2017 года – 6968 (МКД - 5452) чел. На сегодняшний день, на территории сельского поселения Березняковское насчитывается 72 многоквартирных дома, которые образуют 4 дворовых территории. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет 90%, и охватывает 78% от всех жителей, проживающих в многоквартирных домах.

Все перечисленные населенные пункты обустроены системами уличного освещения и имеют элементы озеленения (деревья высотой более 6 м). Во многих населенных пунктах система уличного освещения имеет высокую степень износа. Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и распоряжения Министерства энергетики Московской области от 14.09.2017 №22-р «Об утверждении норм освещения территорий Московской области» система уличного освещения требует модернизации.

В целях своевременного и качественного проведения ремонта наружного (уличного) освещения и производства формовочной обрезки деревьев, удаления больных, естественно усохших и аварийных деревьев, а также обрезки и удаления деревьев с целью восстановления светового режима в жилых помещениях многоквартирных домов, имеется необходимость использования автогидроподъемника (автовышки) с вылетом стрелы не менее 14 м. Учитывая, что обслуживание территории осуществляется в условиях сельской местности в населенных пунктах территории и подъезды к которым не оборудованы дорогами с твердым асфальтовым покрытием, имеется необходимость использования полноприводного шасси для автогидроподъемника (автовышки). В свою очередь для проведения модернизации необходима установка дополнительных осветительных опор, в связи с чем, возникает необходимость использования универсального автогидроподъемника (автовышки) комбинированного типа с возможностью проведения буровых работ и установки опор освещения.

В настоящее время данных целей используется автогидроподъемник на базе шасси ГАЗ-3308, срок эксплуатации которого составляет 7 лет. Затраты на производство технического ремонта данного автогидроподъемника, в связи с длительным сроком эксплуатации является существенными. Периодичность проведения ремонтных работ (в связи с износом эксплуатируемого автогидроподъемника) не позволяет своевременно, в нормативные сроки производить работы по ремонту уличного освещения и удалению аварийных деревьев.

Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по сельскому поселению Березняковское частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на парковках и внутриквартальных дорогах имеет износ близкий к 50%, т.е. в результате сезонного изменения температур ежегодно образуются локальные повреждения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, что способствует образованию выбоин.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Для приведения дворовых территорий и мест общего пользования к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на улучшение качества и эксплуатационного состояния комплексного благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования.

К благоустройству общественных пространств, а также дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения Березняковское.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество и доля благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), единица, в том числе: - зоны отдыха;- набережные;- скверы; - площади;- стелы; - пешеходные зоны и территории. | шт.% | 00 | 125 | 250 | 375 | 4100 |
| Количество и доля комплексно благоустроенных дворовых территорий | шт.% | 490 | 492,5 | 495 | 497,5 | 4100 |
| Количество приобретенной техники для нужд благоустройства | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 |

 Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности администрации сельского поселения Березняковское. Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в дворовых территориях, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

**2.      Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Березняковское.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Березняковское;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Березняковское;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Березняковское;

- уменьшение времени реализации мероприятий по текущему и аварийному ремонту систем уличного освещения и удалению аварийных деревьев;

- увеличение доли модернизации и энергоэффективности систем уличного освещения.

**3. Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет:

общий объем финансовых средств – 8564 рубля 13 коп.

из них:

федеральный бюджет – 0 рублей;

областной бюджет – 6680 рублей 02 коп.;

местный бюджет – 1884 рубля 11 коп.

**Перечень программных мероприятий**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования**

**сельское поселение Березняковское на 2018-2022 годы.»**

**2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) программы** | **Сроки** **реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог и парковок с.Сватково у д.3 и у д.4. | 2018-2022 г | Администрация МО СП Березняковское | Администрация МО СП Березняковское | Федеральный бюджет | **0** |   |
| Областной бюджет | **772,97** |   |
| Бюджет МО СП Березняковское | **218,02** |   |
| 2 | Приобретение техники для нужд благоустройства. Приобретение универсального автогидроподъемника на полноприводном шасси 4х4..  |  2018-2022 г. | Администрация МО СП Березняковское  | Администрация МО СП Березняковское | Федеральный бюджет | **0** |   |
| Областной бюджет | **5907,05** |   |
| Бюджет МО СП Березняковское | **1666,09** |   |

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) программы** | **Сроки** **реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог и парковок с.Сватково у д.6. | 2018-2022 г | АдминистрацияМО СП Березняковское | АдминистрацияМО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |   |
| Областной бюджет |  |   |
| Бюджет МО СП Березняковское  |   |   |
| 2 | Приобретение техники для нужд благоустройства.  |  2018-2022 г. | Администрация МО СП Березняковское | Администрация МО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |   |
| Областной бюджет |   |   |
| Бюджет МО СП Березняковское  |   |   |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) программы** | **Сроки** **реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог и парковок с.Сватково у д.7. | 2018-2022 г | АдминистрацияМО СП Березняковское | АдминистрацияМО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |   |
| Областной бюджет |  |   |
| Бюджет МО СП Березняковское  |   |   |
| 2 | Приобретение техники для нужд благоустройства.  |  2018-2022 г. | Администрация МО СП Березняковское  | Администрация МО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет МО СП Березняковское  |  |  |

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) программы** | **Сроки** **реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог и парковок с.Сватково у д.8. | 2018-2022 г | АдминистрацияМО СП Березняковское | АдминистрацияМО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет МО СП Березняковское |  |  |
| 2 | Приобретение техники для нужд благоустройства. | 2018-2022 г. | АдминистрацияМО СП Березняковское | АдминистрацияМО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |   |
| Областной бюджет |  |   |
| Бюджет МО СП Березняковское |   |   |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) программы** | **Сроки** **реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета**  | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы**  | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог и парковок с.Сватково у д.11. | 2018-2022 г | Администрация МО СП Березняковское | Администрация МО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджет МО СП Березняковское |  |  |
| 2 | Приобретение техники для нужд благоустройства. | 2018-2022 г | Администрация МО СП Березняковское | Администрация МО СП Березняковское | Федеральный бюджет |  |   |
| Областной бюджет |  |   |
| Бюджет МО СП Березняковское |   |   |
|   |
|   |